АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОРНИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

634538, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Гагарина, 29А

тел.963069 (факс) 963069

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2023 г.                                                                                                           № 46

с. Корнилово

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Корниловского

сельского поселения в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнедеятельности населения, своевременной и качественной подготовки муниципального образования «Корниловское сельское поселение» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска паводковых вод в 2023 году и в соответствии с постановлением Администрации Томского района от 17 февраля  2023 года № 72-П «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2023 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период предстоящего весеннего половодья, чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2023 года в муниципальном образовании «Корниловское сельское поселение» согласно приложению № 1.

- Утвердить план привлечения сил и средств, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с пропуском талых вод согласно приложению 2.

- Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий, ответственный Глава поселения (В.В. Макаров).

- Установить с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, согласно приложению № 3.

- Уточнить количество граждан  в населенных пунктах, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению их всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости, питьевой водой и жилыми помещениями;

- медицинской помощью и лекарственными препаратами;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;

- обеспечить охрану общетвенного порядка в населенных пунктах, подверженных затоплению (подтоплению) и в пунктах временного размещения населения;

- организовать работу дорожно-патрульной службы ГИБДД по обеспечению безопасности на маршрутах эвакуации и сопровождение автотранспорта с эвакуируемым населением.

7.       Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного затоплени (подтопления), о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации;

8.        Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, сведения о которых представить в отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района  до 07.03.2023, ответственный  ведущий специалист Денисенко Н.В.

9.         Организовать постоянный мониторинг ледовой обстановки. Докладывать  об уровнях подъема воды  с 1 апреля 2023 года ежедневно представлять в Единую дежурно-дипетчерскую службу тел. 40-11-22.

10.    Утвердить состав Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Корниловское сельское поселение», согласно приложению № 5. Комиссии осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий на территории Корниловского сельского поселения.

11.   Управляющей делами Микуленок С.В. опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Корниловского сельского поселения и разместить на сайте муниципального образования «Корниловское сельское поселение», организовать информирование населения о прохождении весеннего половодья и мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения населения в зонах подтопления, при поступлении соответствующей информации.

12.       Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Корниловского

сельского поселения                                                                     В.В. Макаров

Приложение № 1

к постановлению Корниловского сельского поселения

от 20.02.2023   № 46

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего весеннего половодья, чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии ЧС поселения по теме «Действие органов местного самоуправления, состава сил и средств, привлекаемых при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов и ликвидации последствий паводка 2023». | март 2023 г | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения Макаров В.В. Председатель Совета поселения |
| 2 | Проверить систему оповещения по населенным пунктам поселения, составить акты проверки | до 01 марта 2023 г. | Глава поселения – Макаров В.В. |
| 3 | Подготовить памятки населению по действиям в период паводка. Распространить данные памятки в местах массового пребывания населения (остановки общественного транспорта, магазины, клубы, рынки и т.д.). В населенных пунктах установить информационные доски. | до 15 марта 2023г | Отдел по ГО и ЧС, Управляющий делами Микуленок С.В. |
| 4 | На встречах и сходах граждан организовать доведение до граждан, дома которых подвержены затоплению (подтоплению), порядок действий и правила поведения при паводке и эвакуации, вручить памятки под роспись. Согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. | до 31 марта 2023 г | Глава поселения – Макаров В.В. |
| 5 | Разработать планы (приказы) мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод. Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. | до 28 февраля 2023 г (представить в отдел по ГО и ЧС) | Глава поселения – Макаров В.В |
| 6 | Составить графики дежурства руководящего состава для контроля, оперативного сбора и доведения информации до КЧС и ОПБ АТР о ходе пропуска паводковых вод | до 06 марта 2023 г(представить в отдел по ГО и ЧС) | Управляющий делами – Микуленок С.В. |
| 7 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | до 01 марта 2023 г | Глава поселения – Макаров В.В. |
| 8 | Организовать работы по очистке крыш домов, административных зданий и прилегающих территорий от снега и наледи, водоотведению талых вод. | до 25 марта 2023 г | Глава поселения – Макаров В.В. Управляющий делами Микуленок С.В. |
| 9 | Привести в готовность имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы, помпы). | до 28 февраля 2023 г | Глава поселения – Макаров В.В. Директор ООО «Теплогазсервис» (по согласованию) |
| 10 | Организовать оповещение населения поселения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, вплоть до подворного обхода. | В период паводка | Глава поселения – Макаров В.В. Управляющий делами Микуленок С.В.. |
| 11 | Определить места возможного размещения людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить их размещение, питание, медицинскую помощь при временном проживании. | до 28 февраля 2023г | Директор МБОУ «Корниловская СОШ» (по согласованию) Глава поселения – Макаров В.В. Управляющий делами Микуленок С.В. |
| 13 | Создать оперативный резерв ГСМ, строительных материалов (песок, гравий, щебень, ПГС), финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 28 марта 2023г | Глава поселения – Макаров В.В. |
| 14 | Организовать размещение и питание привлекаемых сил для проведения аварийно-восстановительных и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | до 28 марта 2023г | Глава поселения – Макаров В.В.. |
| 15 | Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения в н.п., отрезаемых от основной территории в период весеннего половодья. | до 5 марта 2022 г | Глава поселения – Макаров В.В.. Руководители торговых точек (по согласованию) |
| 16 | По окончании паводка произвести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления паводковыми водами территории поселения. Материалы обследования представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район». | май 2023 г. | Представитель УЖКХ Глава поселения – Макаров В.В. Управляющий делами Микуленок С.В.. Специалист Панина Д.В. |

Приложение № 2

к постановлению Корниловского сельского поселения

от 20.02.2023   № 46

ПЛАН

привлечения сил и средств Корниловского сельского поселения, для предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с пропуском талых вод в 2023 году

| № п/п | Наименование техники, (по видам и маркам) | Количество, (ед.) | Организация, предприятие, частные лица, предоставляющие технику (людей) № тел. руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автобус | 1 | МБОУ «Корниловская СОШ » |
| 2 | Шевроле Нива | 2 | Администрация Корниловского с/п |
| 3 | Трактор колесный МТЗ-82 с телегой | 1 | ООО «Теплогазсервис» |
| 4 | КУН -погрузчик | 1 | ООО «Теплогазсервис» |

Приложение № 1

к постановлению Корниловского сельского поселения

от 20.02.2023   № 46

ГРАФИК

дежурства ответственных должностных лиц сельского поселения на период пропуска

паводковых вод 2022 года

| Дата дежурства | ФИО | должность | № дом. телефона | Роспись дежурного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.04.23 26.04.23 05.05.23 | Макаров Владимир Викторович | Глава поселения | 8-905-991-69-27 |  |
| 18.04.23 27.04.23 06.05.23 | Микуленок Светлана Викторовна | Управляющий делами | 8-953-921-5447 |  |
| 19.04.23 28.04.23 07.05.23 | Рагузина Анастасия Альбертовна | Специалист 1-ой категории | 8-953-913-9174 |  |
| 20.04.23 29.04.23 08.05.23 | Денисенко Надежда Викторовна | ведущий специалист | 8-909-538-28-91 |  |
| 21.04.23 30.04.23 09.05.23 | Юдина Марина Николаевна | специалист ВУС | 8-909-545-9224 |  |
| 22.04.23 01.05.23 10.05.23 | Панина Дарья Викторовна | специалист | 8-906-948-3204 |  |
| 23.04.23 02.05.23 11.05.23 | Егорова Елена Николаевна | ведущий специалист | 8-906-199-17-47 |  |
| 24.04.23 03.05.23 12.05.23 | Баумова Марина Викторовна | специалист | 8-952-896-7445 |  |
| 25.04.23 04.05.23 13.05.23 | Моря Ольга Витальевна | ведущий бухгалтер | 8-952-809-90-76 |  |

Ответственный дежурный по поселению  - Глава поселения Макаров В.В.  8-905-991-6927

Дежурный водитель Ожиганов В.П.  т. 8-903-915-9947

Приложение № 1

к постановлению Корниловского сельского поселения

от 20.02.2023   № 46

Места размещения людей при эвакуации из зон подтопления

МБОУ «Корниловская СОШ »  - ответственный  директор Каменская Наталья Валерьевна

тел. 963-002

Транспорт - ответственный  Директор МБОУ «Корниловская СОШ» Каменская Н.В., тел. 963-002

Автобус  – 1 ед.

Транспорт – ответственный Глава поселения Макаров В.В.
Шевроле Нива – 2 ед.

Приложение № 1

к постановлению Корниловского сельского поселения

от 20.02.2023   № 46

Состав комиссии

по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

на территории Корниловского сельского поселения

| Председатель комиссии: Макаров Владимир Викторович | Глава администрации Корниловского сельского поселения |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: Микуленок Светлана Викторовна | Управляющий делами Администрации Корниловского сельского поселения |
| Секретарь комиссии: Панина Дарья Викторовна | Специалист администрации Корниловского сельского поселения |
| Члены комиссии: Юдина Марина Николаевна | Специалист по ВУС администрации Корниловского сельского поселения |
| Карпов Вячеслав Викторович | Мастер Корниловского сетевого участка (по согласованию) |
| Орлов Александр Евгеньевич | Участковый инспектор Томского РОВД (по согласованию) |
| Нигматулина Ольга Николаевна | Врач ООВП с. Корнилово (по согласованию) |
| Евтушенко Сергей Евгеньевич | ООО «Теплоггазсервис» |