Администрация муниципального образования

«Корниловское сельское поселение»

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Корнилово                                                 №_31___                      от_14.02._2013 г.

О  мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории  Корниловского

сельского поселения в 2013 году.

На основании постановления Главы Томского района № 36 от 08.02.2013 г. «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2013 году» и в целях своевременной и качественной подготовки к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2013 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности противопаводковой комиссии на комиссию по ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Корниловское сельское поселение».

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения на территории при весеннем половодье 2013 года согласно приложению.

3. Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Корниловское сельское поселение» осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных  и технических ресурсов для проведения аврийно-спасательных и других неотложных работ.

4. Контроль,  за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава поселения  ____________________Логвинов Г.М.

Приложение к Постановлению

Главы поселения №_31   от _14.02.2013 г.

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения

и территории при весеннем половодье 2013 года в муниципальном образовании

«Корниловское сельское поселение»

| №/П | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС поселения по теме «Действие органов управления при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов и ликвидация последствий паводка» | до 01.04.13 | Председатель КЧС Логвинов Г.М. |
| 2 | Составить график дежурства специалистов администрации для контроля и оперативного сбора информации для КЧС поселения о ходе пропуска паводковых вод в населенных пунктах | до начала вскрытия рек и интенсивного таяния снега | Зам. председателя комиссии КЧС Гладкова Л.А. |
| 3 | Подготовка памяток населению по его действиям в период половодья, в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия людей. | при подготовке к половодью | Зам. председателя комиссии КЧС Гладкова Л.А. |
| 4 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | 01.03.13 | Председатель КЧС Логвинов Г.М. |
| 5 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | Февраль-март | Управляющая компания ООО «Вектор» |
| 6 | Подготовить откачивающие средства (ассенизаторские машины, наносы) | до 10.03.13 | Обслуживающая организация ООО «Теплогазсервис» |
| 7 | Определить состав сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договора на привлечение сил и средств в том, числе и лодок (согласовать их поставку) | до 01.04.13 | Председатель КЧС Логвинов Г.М. |
| 8 | Уточнить список организаций и предприятий имеющих автомобили повышенной проходимости | до 03 апреля представить в районную КЧС | Председатель КЧС Логвинов Г.М. |
| 9 | Уточнить перечень населенных пунктов, жилых домов и производственных помещений, кормов попадающих в зону подтопления. Определить и подготовить места для расселения людей и животных, кормов, престарелых граждан, требующих первоочередной помощи. | до 01 апреля представить в отдел районной КЧС | Председатель КЧС Логвинов Г.М. |
| 10 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на противопаводковые мероприятия | 20.03.13 | Панина А.М.-финансист |
| 11 | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по укреплению дорог, водо-заградительных сооружений, очистке и регулировке водопропускных сооружений | до начала интенсивного таяния снега | Члены комиссии по ГО и ЧС |
| 12 | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий через газету «Вести Корниловского поселения» | март | Редактор газеты |
| 13 | Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимиости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения в н.п., отрезаемых от основной территории в период весеннего половодья. | при подготовке к половодью | Председатель КЧС Логвинов Г.М. |

СПИСОК

Жилых домов, попадающих под подтопление в паводковый период

Населенных пунктов Корниловского сельского поселения р.Ушайка, Каменка

с.Корнилово:

ул. Набережная - дома с №, 1а, 2, 3, 5, 5а, 12

ул. Заречная - дома с № 1, 1а, 15, 18

ул. Коммунистическая - с № 2, 4, 4а, 5

ул. Л.Голикова - дома с № 10, 13, 15, 15а

ул. Сибирская - дома с № 2, 3, 5, 14

ул. Рыкуна - дома № 31, б\н

д. Бодажково:

ул. Заречная дома № 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в