Администрация муниципального образования

«Корниловское сельское поселение»

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.Корнилово                                                 №_84___                      от__14.03_______2012 г.

О  мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории  Корниловского

сельского поселения в 2012 году.

На основании постановления Главы Томского района № 25 от 07.02.2012 г. «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2012 году» и в целях своевременной и качественной подготовки к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весенних паводковых вод в 2012 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности противопаводковой комиссии на комиссию по ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Корниловское сельское поселение».

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения на территории при весеннем половодье 2012 года (согласно приложению).

3. Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Корниловское сельское поселение» осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных  и технических ресурсов для проведения аврийно-спасательных и других неотложных работ .

4. Контроль,  за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава поселения  ____________________Логвинов Г.М.

Приложение к Постановлению

Главы поселения №_84__от _14.03._2012 г.

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения

и территории при весеннем половодье 2012 года в муниципальном образовании

«Корниловское сельское поселение»

| №/П | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС поселения по теме «Действие органов управления при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов и ликвидация последствий паводка» | 01 апреля | Председатель КЧС Логвинов Г.М. |
| 2 | Создать в населенных пунктах с.Корнилово, Лязгино, Малая Михайловка оперативные комиссии по подготовке производственных, коммунальных, с/х объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод | 03 апреля | Председатель комиссии КЧС Логвинов Г.М. |
| 3 | Составить график дежурства специалистов администрации для контроля и оперативного сбора информации для КЧС поселения о ходе пропуска паводковых вод в населенных пунктах | До начала вскрытия рек и интенсивного таяния снега | Зам. председателя комиссии КЧС Гладкова Л.А. |
| 4 | Совместно со страховыми компаниями организовать работу среди населения и предприятий по страхованию имущества от ЧС | Март -июнь | Гладкова Л.А. Члены комиссии |
| 5 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | Февраль-март | Управляющая компания ООО «Консоль» |
| 6 | Подготовить откачивающие средства (ассенизаторские машины, наносы) | До 25 марта | Управляющая компания ООО «Консоль» |
| 7 | Определить состав сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договора на привлечение сил и средств в том, числе и лодок (согласовать их поставку) | До 03 апреля | Председатель КЧС Логвинов Г.М. |
| 8 | Уточнить список организаций и предприятий имеющих автомобили повышенной проходимости | До 03 апреля представить в районную КЧС | Председатель КЧС Логвинов Г.М. |
| 9 | Уточнить перечень населенных пунктов, жилых домов и производственных помещений, кормов попадающих в зону подтопления. Определить и подготовить места для расселения людей и животных, кормов, престарелых граждан, требующих первоочередной помощи. | До 03 апреля представить в отдел районной КЧС | Председатель КЧС Логвинов Г.М. |
| 10 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на противопаводковые мероприятия | Фонд КЧС | Панина А.М.-финансист |
| 11 | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по укреплению дорог, водо-заградительных сооружений, очистке и регулировке водопропускных сооружений | До начала интенсивного таяния снега | Члены комиссии по ГО и ЧС |
| 12 | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий через газету «Вести Корниловского поселения» | постоянно | Немчанинова О.Н. |

СПИСОК

Жилых домов, попадающих под подтопление в паводковый период

Населенных пунктов Корниловского сельского поселения р.Ушайка, Каменка

с.Корнилово:

ул. Набережная дома с №, 1а, 2, 3, 5, 5а, 12

ул. Заречная дома с № 1, 1а, 15, 18

ул. Коммунистическая с № 2, 4, 4а, 5

ул. Л.Голикова дома с № 10, 13, 15, 15а

ул. Сибирская дома с № 2, 3, 5, 14

ул. Рыкуна дома № 31, б\н

д. Бодажково:

ул. Заречная дома № 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в