ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования правовых актов органов местного самоуправления

Корниловского сельского поселения и иной официальной информации

Издается с 2005 г.

с. Корнилово                            № 23                                    от  12.05.2022 г

Извещение
о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

| 1. В период с | « | 11 | » | мая |  | 2022 | г. по « | 02 | » | ноября |  | 2022 | г. в отношении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

объектов недвижимости, расположенных на территории Томского района:

| п/п | СНТ, СТ | Кадастровый квартал | Количество объектов недвижимости до проведения ККР |
| --- | --- | --- | --- |
| Мирненское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Надежда-1 (окр.Аэропорта) | 70:14:0336004 | 100 |
| Корниловское сельское поселение |  |  |  |
| 2 | Солнечный (окр. д. Лязгино) | 70:14:0300071 | 219 |
| 3 | им. Гвоздева (с. Корнилово) | 70:14:0300046 | 315 |
| Богашевское сельское поселение |  |  |  |
| 4 | Кристалл (окр. д. Просекино) | 70:14:0341019 | 129 |
| 5 | Союз (окр.д.Старо-Лоскутово) | 70:14:0349027 | 233 |
| Копыловское сельское поселение |  |  |  |
| 6 | Подшипник (окр. д. Постниково) | 70:14:0347019 | 10 |
| 7 | Автомобилист (окр. ж/д Копылово) | 70:14:0347001 | 95 |
| 8 | Дорожник (д.Постниково) | 70:14:0347002 | 71 |

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом № 8 от 11.05.2022

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика 3:  Администрация Томского района

почтовый адрес:  634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, 56

| адрес электронной почты: | raa@atr.tomsk.gov.ru | номер контактного телефона: | 8 (3822) 40-88-45 |
| --- | --- | --- | --- |

со стороны исполнителя 4:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «СпецГеоКомплекс» (ООО «СГК»)	;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастровых инженеров 4:

Лымарь Александр Сергеевич;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО Ассоциация «ОКИС»);

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  1335;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 08.07.2014;

почтовый адрес:  630001, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1, офис 406;

адрес электронной почты: asliamar@sgeokom.ru;

номер контактного телефона:  8 (383) 349-93-83.

Ляхова Наталья Юрьевна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО Ассоциация «ОКИС»);

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1324;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 21.09.2012;

почтовый адрес:  630001, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1, офис 406;

адрес электронной почты: lyakhova@sgeokom.ru;

номер контактного телефона:  8 (383) 349-93-83.

Петляк Людмила Сергеевна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО Ассоциация «ОКИС»);

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2439;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.06.2014;

почтовый адрес:  630001, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1, офис 406;

адрес электронной почты: petlyak@sgeokom.ru;

номер контактного телефона:  8 (383) 349-93-83.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровым инженерам - исполнителям комплексных кадастровых работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

| График выполнения комплексных кадастровых работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время выполнения работ | Место выполнения работ | Виды работ |
| До 10 июня 2022 | 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11б, офис 6 | - Подготовительная часть работ. Исполнителем предоставляются Заказчику: 1) сведения об уведомлении правообладателей объектов комплексных кадастровых работ о начале выполнения работ в порядке, определенном Федеральным законом № 221-ФЗ; 2) сведения об адресах и (или) адресах электронной почты правообладателей объектов комплексных кадастровых работ. |
| До 20 июля 2022 | 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11б, офис 6 | 2. Проведение Исполнителем следующих мероприятий: 1) подготовка проектов карт-планов территории в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ и Приказом № 734; 2) проверка проектов карт-планов территории посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с оформлением протоколов проверки; 3) предоставление Заказчику проектов карт-планов территории, в том числе в форме документов на бумажном носителе; 4) предоставление Заказчику сведений об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах комплексных кадастровых работ, о возможности образования земельных участков, предусмотренной частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ, при наличии таких сведений. |
| До 19 сентября 2022 | 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11б, офис 6 | 3. Проведение Исполнителем следующих мероприятий: 1) направление Исполнителем проектов карт-планов территорий для анализа пространственных данных в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Томской области»; 2) обеспечение Исполнителем исправления замечаний к проектам карт-планов территорий, полученных от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Томской области» по результатам анализа пространственных данных. |
| До 22 сентября 2022 | 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11б, офис 6 | 4. Проведение Исполнителем или Заказчиком следующих мероприятий: 1) участие Исполнителя в установленном Федеральным законом № 221-ФЗ порядке в работе согласительной комиссии; 2) внесение Исполнителем изменений в проекты карт-планов территорий в соответствии с заключениями согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц; 3) повторная проверка Исполнителем проектов карт-планов территорий посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с оформлением протокола проверки; 4) утверждение Заказчиком карт-планов территорий. |
| До 02 ноября 2022 | 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11б, офис 6 | 5. Проведение Исполнителем или Заказчиком следующих мероприятий: 1) подготовка карт-планов территорий в форме электронного документа для предоставления в Управления Росреестра по Томской области; 2) представление Заказчиком совместно с Исполнителем карт-планов территорий в Управление Росреестра по Томской области для внесения сведений, содержащихся в карт-планах территорий, в Единый государственный реестр недвижимости; 3) обеспечение Исполнителем сопровождения процедуры внесения сведений, содержащихся в карт-планах территории, в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе доработка материалов при наличии замечаний Управления Росреестра по Томской области и (или) филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Томской области»; 4) сдача Исполнителем Заказчику результатов работ |

5  экз. ответственный за выпуск Микуленок С.В.

3

4

5