Совет муниципального образования «Корниловское сельское поселение»

______________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

с. Корнилово                                              № 14                                   «27»  мая 2022 г.

Об утверждении Плана ремонта автомобильных дорог

местного значения, подлежащих ремонту за счет

средств местного бюджета в 2022 году.

В целях исполнения полномочий по обслуживанию и ремонту дорог местного значения, на основании дефектной ведомости от 26 мая 2022 года

Совет Корниловского сельского поселения  решил:

I. Утвердить План ремонта автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту за счет средств местного бюджета в 2022 году согласно приложения к настоящему решению.

II. Направить настоящее Решение Главе Корниловского сельского поселения для подписания и опубликования в печатном издании Информационный бюллетень, на  официальном сайте Администрации Корниловского сельского поселения в сети Интернет (адрес сайта http://www.korpos.ru) и регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель Совета

Корниловского поселения              ______________________  Устиненко Р.А.

Глава поселения

(Глава Администрации)                 ______________________   Макаров В.В.

Приложение к Решению совета

№ 14  от «27» мая 2022г.

План работ Администрации Корниловского сельского поселения

об определении перечня автомобильных дорог

местного значения, подлежащих ремонту на основании дефектной ведомости

"27" мая 2022г.                                                                                                                                                                                                        Томская обл.,

Томский р-н,

с. Корнилово

| ГРЕЙДЕР ИЛИ БУЛЬДОЗЕР |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение | Дефекты и повреждения | Виды работ по устранению дефекта | Протяженность, в км |  | Срок устранения |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Сосновая | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,572 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, м. Михайловка, ул. Центральная | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 1,434 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Дружбы | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,239 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Центральная | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 1,012 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Токарский | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,064 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Боярский | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,185 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Дорожная (ориентир 32) | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,200 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Молодежная | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,578 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Коммунистическая (ориентир д.8) | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,217 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Коммунистический | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,280 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Уютная | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,466 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Лазурная | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,496 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Раздольная | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,680 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Счастливая | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,511 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Великая | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,515 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Надежды | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,443 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Удачная | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 0,574 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, д. Лязгино, ул. Центральная, ул. Нагорная | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 1,166 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка 2, ул. Рождественская | Наличие повреждений, разрушений | Грейдер или бульдозер | 1,143 |  | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| ИТОГО: |  |  | 10,771 |  |  |  |
| ОТСЫПКА ЩЕБЕНЕМ ИЛИ ПГС |  |  |  |  |  |  |
| Местоположение | Дефекты и повреждения | Виды работ по устранению дефекта | Протяженность, в км | Кол-во Машин(40 куб.м.) | Срок устранения |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Голикова (ориентир д.10) | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,100 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления стредств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Болотная | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,100 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления стредств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мичурина | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,264 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Солнечный | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,060 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления стредств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мира | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,050 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления стредств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Зеленая | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,345 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления стредств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Степной | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,193 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Коммунистическая, ориентир д.13 | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,100 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ориентир ул. Рыкуна, 2 | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,183 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Средний | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,100 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, д. Аркашево, пер. Верхний | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,219 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Подгорная до ул. Лесной | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,070 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления стредств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, Хвойная | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,150 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Уютная | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,466 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, , ул. Осенняя около Пятерочки | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,416 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Лазурная | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,496 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Раздольная | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,680 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Счастливая | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,511 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Великая | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,515 | 3 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Надежды | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,443 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Удачная | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,574 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Прохладная | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,256 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Звездная | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,410 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Западная | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,486 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Токарский | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,064 | 2 | Июнь-Август 2022 по мере поступления стредств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Успенский | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,078 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Лучников | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,074 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Боярский | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,185 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Девяткин | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0.105 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка-2, ул. Рождественская, ул. Спасская, ул. Благовещенская, ул. Спасская, ул. Сретенская, ул. Соборная, ул. Покровская | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 1,590 | 12 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, д. Лязгино, ул. Полевая | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,200 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| д. Лязгино (ориентир дамба, мост) | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,020 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Новая | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,453 | 3 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Крещенская( ориентир с дома 44 по дом 49/1) | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,146 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, д. Сафроново, ул. Центральная | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,300 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Молодежный | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,135 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Коммунистический, ул. Коммунистическая | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,734 | 3 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Коммунистический, ул. Путевая | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,233 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Коммунистический, ул. Логовая | Наличие повреждений, разрушений | Доставка и отсыпка инертного материала | 0,248 | 1 | Июнь-Август 2022 по мере поступления средств |  |
| ИТОГО: |  |  | 11,647 | 70 | - |  |

Составила:

Инспектор по ЖКХ                                                Баумова М.В.